<  /  >

KODELA

S T U D I O

STRATEGIPLAN 2025–2027

Fra oppstart til Oslos beste digitale byrå

Dokument 08 av 12  ·  Versjon 1.0  ·  2025

Kodela Studio AS  ·  Oslo, Norge  ·  Strengt konfidensielt

# VISJON, MISJON OG POSISJONERING

▶  VISJON

Å være Oslos mest anbefalte boutique-byrå for ambisiøse SMB-bedrifter som vil lykkes digitalt — kjent for kvalitet, sikkerhet og resultater.

▶  MISJON

Vi leverer helhetlige digitale løsninger — fra strategi og design til sikker kode og lansering — med personlig engasjement, transparent kommunikasjon og målbare resultater.

▶  UNIKT VERDIFORSLAG

Det eneste byrået i Oslo som kombinerer UX-design, frontend-utvikling, IT-sikkerhet og grafisk design under ett tak — ledet av kvinner som forstår både estetikk og arkitektur.

▶  DIFFERENSIERING

| Faktor | Kodela Studio | Markedet ellers |
| --- | --- | --- |
| IT-sikkerhet standard | Ja — alltid inkludert | Sjelden / tilvalg |
| UX + kode + sikkerhet + design | Under ett tak | Vanligvis adskilt |
| Grafisk design in-house | Ja — Anna | Sjelden |
| Women-owned tech agency | Ja | Svært sjelden |
| Responstid | Under 4 timer | 1–3 dager |
| Fast pris, ingen overraskelser | Alltid | Sjelden |

# FASEPLAN OG MILEPæLER

▶  FASE 1 — FUNDAMENT (Uke 1–4)

- Stifte Kodela Studio AS via Altinn

- Åpne bedriftskonto og Google Workspace

- Sikre domener: kodela.no og kodela.studio

- Etablere arbeidsverktøy: Notion, Linear, Toggl, Fiken, 1Password

- Utforme alle kontrakt- og tilbudsmaler

- Lage prisliste og navnsatte tjenestepakker

- Lansere nettside kodela.no

- Alle tre oppdaterer LinkedIn-profil med ny tittel og bio

▶  FASE 2 — FØRSTE KUNDER (Måned 1–3)

- Strategisk gratisprosjekt for porteflølje og referanse

- 20 personlige LinkedIn-henvendelser per uke

- 3 møter med potensielle partnere per måned

- Mål: 2–3 betalende kunder signed

- Alle prosjekter dokumenteres som case studies

▶  FASE 3 — VEKST (Måned 3–6)

- 6+ aktive prosjekter

- 10+ Kodela Guard-avtaler

- Google-synlighet på 'webdesign Oslo' og relaterte søk

- Mål: 600 000–900 000 kr omsetning

▶  FASE 4 — ETABLERT (Måned 6–12)

- Fullt booket 4–6 uker frem i tid

- 20+ vedlikeholdsavtaler — stabil recurring revenue

- Nettverk av 3–5 pålitelige frilansere

- Mål: 1,5–2 millioner kr omsetning år 1

▶  MILEPÆLER

| Tidspunkt | Mål |
| --- | --- |
| Uke 1 | AS stiftet, kontoer åpnet, verktøy på plass |
| Uke 4 | Nettside live, LinkedIn oppdatert alle tre |
| Måned 2 | Første betalende kunde signert |
| Måned 3 | 3 aktive prosjekter, første case study publisert |
| Måned 6 | 10 vedlikeholdsavtaler, 600 000 kr omsetning |
| Måned 12 | 1,5+ mill omsetning, fullt booket |
| År 2 | 2–3 mill, første ansettelse vurderes |
| År 3 | Oslos mest anbefalte boutique-byrå i vår nisje |

# TJENESTER OG PRISING

| Produktnavn | Pris (eks. mva) | Innhold |
| --- | --- | --- |
| Kodela Launch | 39 900 kr | Landingsside, SEO-basis, SSL, 2 rev., 2 uker |
| Kodela Presence | 79 900 kr | Nettside 6–8 sider, CMS, SEO, sikkerhetssjekk |
| Kodela Commerce | 129 900 kr | Nettbutikk, betaling, GDPR-compliant, audit |
| Kodela Identity | 29 900 kr | Logo, merkevare-guidelines, visittkort |
| Kodela Guard Basic | 2 500 kr/mnd | Vedlikehold, backup, uptime |
| Kodela Guard Pro | 4 500 kr/mnd | + sikkerhet, 2t support/mnd |
| Kodela Guard Premium | 7 500 kr/mnd | + SEO, 4t support, kvartalsmøte |
| IT-sikkerhetsaudit | Fra 10 000 kr | Gjennomgang, rapport, GDPR-sjekk |